周末实战挑战 · 五人产品团队协作

简历优化工具产品需求文档

PRD V1.0 ｜ 工作名：简历润笔 ResumePolish

文档版本：V1.0

文档日期：2026-10-24

编制：产品经理

评审：研发工程师 1（后端 / 全栈）· 研发工程师 2（前端 / AI 应用）

用户代表：User A · User B

文档状态：已通过研发可行性评审，待 LLM 选型确认后冻结

目录

一、文档控制	1

二、执行摘要	1

三、目标与非目标	1

3.1 产品目标	1

3.2 非目标（V1.0 明确不做）	1

3.3 设计原则	1

四、背景与问题陈述	1

4.1 背景	1

4.2 问题陈述	1

五、用户调研	1

5.1 调研方法与团队	1

5.2 调研五问	1

六、用户画像与使用场景	1

6.1 用户画像	1

6.2 用户故事	1

6.3 核心使用场景	1

七、产品方案	1

7.1 方案概述	1

7.2 功能需求	1

7.3 用户流程	1

7.4 边界与异常处理	1

八、技术方案	1

8.1 架构与选型	1

8.2 Prompt 与输出质量控制	1

8.3 隐私与安全	1

8.4 性能与成本	1

8.5 工作量评估	1

九、验收标准（DoD）	1

9.1 功能验收	1

9.2 质量验收	1

9.3 用户验收	1

9.4 工程验收	1

十、指标与数据	1

10.1 指标体系	1

10.2 埋点事件	1

十一、风险与应对	1

十二、发布计划	1

12.1 里程碑	1

12.2 发布门禁（Go / No-Go）	1

十三、开放问题与依赖	1

十四、版本规划	1

十五、评审记录	1

附录	1

附录 A：术语表	1

附录 B：调研与评审记录索引	1

## 一、文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 简历润笔（工作名，ResumePolish） |
| 文档类型 | 产品需求文档（PRD） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档日期 | 2026-10-24 |
| 作者 | 产品经理（PM） |
| 评审人 | 研发工程师 1（后端 / 全栈）、研发工程师 2（前端 / AI 应用） |
| 用户代表 | User A（零实习应届生）、User B（转行跳槽者） |
| 团队构成 | 5 人：产品经理 1 名、用户代表 2 名、研发工程师 2 名 |
| 文档状态 | 已通过研发可行性评审（有条件通过），待 LLM 选型确认后冻结 |
| 保密级别 | 内部公开 |
| 交付物 | 发布于 GitHub 仓库的 PRD V1.0（本文档）及可运行产品 |

版本历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-24 | 产品经理 | 完成用户调研五问访谈（User A、User B） |
| V0.9 | 2026-10-24 | 产品经理 | 汇总调研结论，形成需求草案 |
| V1.0 | 2026-10-24 | 产品经理 | 纳入两位研发工程师可行性评审意见，按一流 PRD 规范完善结构，范围待冻结 |

## 二、执行摘要

| 改写时效（P95） | 虚构率 | 输入上限 | V1.0 开发量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 30 秒 | 0（一票否决） | 经历 300 字 / JD 2000 字 | 12–15 人日 |

简历润笔是一款面向求职者的简历单条经历改写工具：用户粘贴一条简历经历与目标岗位 JD，产品在 30 秒内返回四项输出——结构化改写文案、逐处修改对照、岗位关键词提示、缺失信息反问。产品秉持"帮用户挖出经历的价值，绝不编造经历"的原则，以零虚构、无 AI 味、不存数据为三条不可逾越的红线。 V1.0 由五人团队（1 名产品经理、2 名用户代表、2 名研发工程师）经需求调研与技术可行性评审定义，唯一核心功能为「JD 对照的单条经历改写」，研发结论为"可行但有条件"，条件已全部纳入本文档。交付形态为 GitHub 上的可运行 Web 应用（静态前端 + Serverless 代理 + 国产大模型 API）与本文档。

## 三、目标与非目标

本章界定 V1.0 的产品目标、明确不做的范围，以及指导后续研发与验收的设计原则。

### 3.1 产品目标

- 帮助两类目标用户（零实习应届生、转行跳槽者）把真实经历翻译成目标岗位看得懂、经得起面试追问的语言；

- 单次改写 30 秒内（P95）给出可直接使用的结构化结果；

- 守住三条产品红线：零虚构、无 AI 味、不存用户简历数据。

### 3.2 非目标（V1.0 明确不做）

简历排版模板、PDF 导出、多版本管理、投递追踪、全文简历评分、岗位百科、账号系统、历史记录、无 JD 场景支持。以上列入版本规划（见第十四章），V1.0 不投入资源。

### 3.3 设计原则

- 挖而不编：所有新增信息必须可溯源至用户输入；信息不足时留白反问，绝不编造；

- 单条闭环：V1.0 只把"单条经历改写"一件事做到位，拒绝功能铺开；

- 可解释：每处修改必须给出理由，让用户看得懂、敢采用、能复述；

- 即走即弃：隐私靠设计保证——免注册、不落盘、页面明示；

- 30 秒承诺：时效是体验的一部分，超时必须有降级，不允许无限等待。

## 四、背景与问题陈述

本章交代产品机会的市场背景，并精确陈述两类目标用户的核心困境。

### 4.1 背景

求职季中，简历筛选普遍经过机器筛选（ATS）与 HR 人工阅读两道关口，简历内容的目标岗位匹配度直接决定能否进入面试。与此同时，通用大模型已普及，但用户调研显示：通用对话式 AI 输出存在"AI 味重、不懂岗位语境、可能虚构经历"三大问题，用户不敢直接采用；人工润色价格高、周期长且有隐私顾虑。市场上缺少一款"懂岗位语境、只挖不编、低价即时"的单点工具。

### 4.2 问题陈述

两类典型用户被困在同一个环节——有真实经历，但写不出价值：

- 零实习应届生：简历只有课程项目与校园经历，通篇"负责 XX"，不懂 HR 与 ATS 看重什么关键词，想包装又怕面试追问穿帮；

- 转行跳槽者：经历真实（投放、活动、报表）但无数据成果，不懂哪些旧经验对目标岗位有价值，怀疑简历在 ATS 关键词过滤阶段就被淘汰。

## 五、用户调研

本章完整记录五人团队的调研组织方式，以及五个调研问题的各方发言与归纳结论。

### 5.1 调研方法与团队

调研由产品经理组织，五位团队成员构成：产品经理 1 名（需求分析与归纳）、用户代表 2 名（User A、User B，分别代表两类目标人群）、研发工程师 2 名（技术可行性评审）。调研围绕五个问题展开访谈，研发随后参与评审。本章记录各方发言要点与归纳结论，完整记录存档于 GitHub 仓库。

### 5.2 调研五问

以下按五个调研问题逐一记录 User A、User B 的发言要点与产品经理的归纳结论。

#### 5.2.1 用户是谁？有什么真实痛点？

User A（2027 届应届生）：本人为计算机专业本科生，找产品运营 / 产品经理实习与校招，已海投 80 余份简历，面试邀约率约 5%。三个具体痛点：一是写出来像岗位说明书不像成果，HR 十秒扫完抓不到重点；二是不知道 HR 和 ATS 先看什么关键词，只能一份简历海投所有岗位；三是课程项目想包装又不敢包装，怕面试官追问"这个数据哪来的"时穿帮。

User B（28 岁，3 年市场专员，转行中）：简历里有真实内容（活动策划、信息流投放、周报月报），但通篇"负责 XX、参与 XX"，零数据成果；不确定哪些旧经验对目标岗位有价值；投递后经常无回音，怀疑简历在 ATS 筛选阶段就被关键词过滤。

归纳：目标用户分两类（见第六章画像），共同痛点为内容不会写、不懂岗位语境、现有工具各有硬伤。

#### 5.2.2 为什么现有产品不能很好地解决问题？

User A：简历模板网站只换排版不改内容，问题在内容不在皮；通用大模型输出"主导设计并实现了 XX 系统，显著提升团队协作效率"这类表述，AI 味重，不敢往简历上抄，且不懂产品岗筛选逻辑；人工润色报价 80 至 300 元，学生价格敏感，还要把真实简历发给陌生客服，怕经历被夸大、信息被留存。

User B：模板网站只解决排版，内容还得自己写，而自己是没内容可写；通用大模型改完满篇"赋能、抓手、闭环"，还把经历改得面目全非，面试一追问细节就虚；人工润色一问几百块、沟通来回好几天，而自己下周就要投。

归纳（竞品缺口）：

| 现有方案 | 能解决 | 不能解决 |
| --- | --- | --- |
| 简历模板网站 | 排版美观 | 内容改写、岗位关键词匹配 |
| 通用大模型对话 | 泛泛润色 | 岗位语境、AI 味、经历虚构、结构化输出 |
| 人工润色服务 | 一定程度的定制化 | 价格高（80 至 300 元）、周期长（数天）、隐私顾虑 |

#### 5.2.3 我们的产品准备解决什么问题？

两位用户表述高度一致：要一个"帮我挖"而不是"帮我编"的工具——把真实经历翻译成目标岗位看得懂、经得起面试追问的语言。

产品定位：粘贴一条简历经历加目标岗位 JD，30 秒内把它"翻译"成有成果、有岗位关键词、经得起面试追问的描述——帮用户挖出经历的价值，绝不编造经历。

明确不解决：简历排版（免费模板已足够）、投递渠道。

#### 5.2.4 V1.0 最重要的功能是什么？

User A 选择单条经历改写：输入一条原文（如"负责 XX 系统的需求分析与功能设计"），输出改好的描述、改了哪里、为什么这么改。理由：投一个岗位就要改一轮描述，这是最高频动作；先把一条改好，再谈别的。期望一次只改一条、逐句对照。

User B 选择 JD 对照的逐条改写：上传简历加目标 JD，逐条把"负责 XX"改写成"动作 + 方法 + 结果"，并标注经历对应目标岗位的哪项能力；缺数字的地方要反问追问，而不是替用户编。理由：最痛的不是排版也不是没经历，而是写不出价值加不知道对方要什么；多版本管理、PDF 导出、投递追踪都是锦上添花。

产品经理决策：两位用户的选择本质相同，均指向同一核心能力。V1.0 唯一核心功能定为「JD 对照的单条经历改写」，并将 User B 提出的"经历与岗位能力对应"吸收为其中的关键词提示要素。

#### 5.2.5 如何判断功能已经满足需求？

User A 的四条标准：改动可解释，每处修改都说明为什么；零虚构，新增内容必须出自己给的原文；提示哪些产品岗关键词该保留；10 分钟内能独立改完一条经历。

User B 的四条标准：每条经历都有动作 + 方法 + 结果；能对着改写后的简历说出每条真实细节，面试追问不虚；用改写版投递一周，面试邀约从 0 到有；全文无 AI 味。此外，当用户反馈"这条不对，当时其实是 XX"时，产品要能据此修改。

归纳：整理为分层验收标准（见第九章），其中"零虚构"与"无 AI 味"为一票否决项。

## 六、用户画像与使用场景

本章将调研结论沉淀为两类目标画像、四条用户故事与两个核心使用场景。

### 6.1 用户画像

| 维度 | 画像 A：零实习应届生 | 画像 B：转行跳槽者 |
| --- | --- | --- |
| 典型身份 | 2027 届计算机专业本科生，找产品运营 / 产品经理实习与校招 | 28 岁，3 年传统行业市场专员，转行互联网数据分析 / 用户增长 |
| 简历现状 | 3 门课程项目加学生会与兼职经历，描述像岗位说明书 | 有投放、活动、报表等真实内容，但通篇"负责 XX"，无数据成果 |
| 核心痛点 | 不会把职责写成成果；不懂 ATS 关键词；不敢包装怕面试穿帮 | 不会量化成果；不懂哪些旧经验对目标岗位有价值；怀疑被 ATS 过滤 |
| 现有行为 | 海投 80 余份，邀约率约 5%；用过模板网站与通用大模型 | 投递常无回音；用过通用 AI 工具，嫌 AI 味重 |
| 关键约束 | 免费或 10 元以内；单次改写 30 秒内；不得保存简历内容 | 按次付费 5 至 10 元可接受；等待 2 至 3 分钟可接受；数据最好本地处理 |
| 最大顾虑 | AI 味与虚构经历导致面试穿帮 | AI 编造细节导致面试翻车，宁可留白反问也不要编 |

### 6.2 用户故事

- US-1：作为零实习应届生，我想把"负责 XX 系统的需求分析与功能设计"改写成有成果、有产品岗关键词的描述，以便简历通过初筛；

- US-2：作为转行跳槽者，我想知道自己的投放经历对用户增长岗的价值并逐条改写，以便简历被目标岗位读懂；

- US-3：作为求职者，我想在信息缺失时被追问补充而不是被 AI 编造，以便面试时能圆回每一条细节；

- US-4：作为价格敏感的用户，我想免费或低价按次使用，以便不增加求职成本。

### 6.3 核心使用场景

场景一（投递前改写）：User A 找到目标岗位 JD，粘贴课程项目原文，获取改写文案与关键词提示，复制后替换原简历投递。

场景二（投递前诊断）：User B 粘贴一段"负责信息流广告投放"与用户增长岗 JD，获取"动作 + 方法 + 结果"改写、能力对应提示，并就缺失数据回答反问后重新生成。

## 七、产品方案

本章给出 V1.0 的完整产品定义：方案概述、编号化功能需求、用户流程与边界异常处理。

### 7.1 方案概述

V1.0 为一个单页 Web 应用：左侧输入区（经历原文 + 目标 JD），右侧结果区（四张卡片）。用户提交后，后端经 Serverless 代理调用大模型，返回结构化四要素结果。产品不提供账号体系，不存储任何输入内容。

### 7.2 功能需求

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | 经历原文输入：支持粘贴单条经历文本，上限 300 字，实时字数提示 | P0 | 输入不超限可正常提交；超限给出明确提示；空输入给出引导文案，不崩溃 |
| FR-2 | 目标 JD 输入：支持粘贴 JD 文本，上限 2000 字，输入区可折叠 | P0 | JD 为必填项，缺失时引导用户粘贴并说明原因 |
| FR-3 | 单条经历改写（核心）：基于原文与 JD 生成"动作 + 方法 + 结果"结构的改写描述 | P0 | 30 秒内（P95）返回；结构完整；零虚构（见第九章 Q1） |
| FR-4 | 逐处修改对照表：以片段级高亮展示原文片段、改后片段与修改理由 | P0 | 每处修改均带理由，理由缺失率 0；用户可逐条核对 |
| FR-5 | 岗位关键词提示：区分"已保留"与"可补充"两类标签，关键词来源于 JD | P0 | 可补充项明确标注"建议确认后自行添加"，不写入改写文案 |
| FR-6 | 缺失信息反问：列出缺失的数字与细节追问，可跳过；用户补充后可重新生成 | P0 | 反问不阻塞首版输出；补充后重新生成功能可用 |
| FR-7 | 一键复制：复制改写后的经历描述 | P0 | 点击即写入剪贴板，并有成功反馈 |
| FR-8 | 隐私声明：首次访问展示数据处理说明（即走即弃、不落盘） | P0 | 声明可见且可随时重新查看 |
| FR-9 | 频率限制：超频请求返回 429 与友好提示 | P0 | 压测验证触发限流，正常使用不受影响 |
| FR-10 | 加载与降级：等待过程有明确进度反馈；超过 30 秒未返回时给出重试引导 | P1 | 无静默失败；降级路径可走通 |

### 7.3 用户流程

主流程：粘贴经历原文与目标 JD → 点击提交 → 30 秒内返回四要素首版 → 用户阅读对照表与关键词提示 →（可选）回答反问补充细节并重新生成 → 一键复制改写结果。

异常流程：输入不合法（空、超限、特殊字符）→ 页面内引导提示；模型超时 → 提示重试；模型返回结构损坏 → 自动重试一次，仍失败则给出友好错误页。

### 7.4 边界与异常处理

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 经历输入为空 | 输入框下方提示"请粘贴一条简历经历"，阻止提交 |
| 经历超过 300 字 | 实时字数提示变红，引导拆分多条 |
| JD 为空 | 提示"请粘贴目标岗位 JD，否则无法进行岗位对照改写" |
| JD 超过 2000 字 | 提示精简至岗位职责与任职要求部分 |
| 特殊字符与超长文本 | 输入 sanitize 处理，不崩溃、不报错栈 |
| 模型响应超过 30 秒 | 前端展示等待状态，超时后引导重试 |
| 模型返回非法结构 | 自动重试一次；仍失败则展示友好错误与重试按钮 |
| 触发频率限制 | 返回 429 与"请求过于频繁，请稍后再试"提示 |

## 八、技术方案

两位研发工程师已完成评审，结论均为"可行但有条件"，条件已全部吸收进本文档（输入长度上限、反问时序、关键词仅提示不写入、回归集评分口径）。

### 8.1 架构与选型（研发工程师 1，后端 / 全栈视角）

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 加 Vite 构建静态单页，部署 GitHub Pages | 免服务器、零运维、周末可交付 |
| 后端 | Serverless 函数（Node 或 Python）仅作 LLM 调用代理 | 隐藏 API Key、限流防刷 |
| 模型 | 国产 LLM API（DeepSeek 级别） | 中文简历语境好、单次成本约 0.01 元、响应快 |
| Prompt | 系统角色加负面词清单加四要素 JSON Schema，温度参数 0.3 | 强制结构化输出、抑制幻觉 |
| 数据流 | 即走即弃，不落盘、不记录正文日志 | 满足隐私红线 |

### 8.2 Prompt 与输出质量控制（研发工程师 2，前端 / AI 应用视角）

- Prompt 分三层：系统角色（只翻译不创作）、硬规则（禁止新增原文没有的事实与数字，缺数字写"待补充"并同步进反问）、固定 JSON Schema；

- 输出后校验三道：敏感词表（赋能、抓手、闭环等）命中即重写或标红；虚构检测（抽取输出中的数字与专有名词，与原文及用户补充比对，新增即拦截）；关键词保留率实时计算并展示。

### 8.3 隐私与安全

- 免注册、免登录，不收集联系方式；

- 用户输入即走即弃：不写数据库、不记正文日志，仅记录脱敏的调用指标（耗时、结果结构合法性）；

- 页面明示数据处理方式，接受用户监督；

- API Key 仅存于 Serverless 环境变量，不下发前端。

### 8.4 性能与成本

- 服务等级目标（SLO）：P95 端到端时延不超过 30 秒；可用性目标 99%（周末项目按尽力而为记录）；

- 单次模型调用成本约 0.01 元，配合频率限制与验证码控制成本上限；

- 超时降级：超过 30 秒未返回即引导重试，不无限等待。

### 8.5 工作量评估

V1.0 总计 12 至 15 人日（2 名工程师合计）：Prompt 与输出控制 3 至 4 人日、Serverless 与 LLM 对接 2 至 3 人日、前端开发 2 至 3 人日、回归测试与压测 2 至 3 人日、部署与文档 1 至 2 人日。

## 九、验收标准（DoD）

验收标准分为功能、质量、用户、工程四层，与第 7.2 节功能需求编号对应，并作为第十二章发布门禁的输入。

### 9.1 功能验收

- F1：输入一条经历（不超过 300 字）与 JD（不超过 2000 字），30 秒内（P95）返回四要素，无空区块；

- F2：四要素齐全，逐处对照表中每处修改均带修改理由；

- F3：反问可跳过，补充后重新生成功能可用；

- F4：一键复制功能在主流浏览器可用。

### 9.2 质量验收

- Q1：零虚构——改写结果中的数字与专有名词 100% 可溯源至用户原文或用户补充（脚本校验），一票否决；

- Q2：无 AI 味——负面词表扫描 0 命中，一票否决；

- Q3：稳定性——同一输入连续 3 次运行，输出结构完整、结果可用性稳定。

### 9.3 用户验收

- U1：User A 使用 3 条真实经历（课程项目、外联、兼职）逐条测试，"可直接使用或仅微调"的比例不低于三分之二；

- U2：User B 使用真实简历与目标 JD 测试，能逐条复述每条经历的真实细节，对关键词对应关系的认可度不低于 80%；

- U3：12 至 15 条固定样本回归集评分均分不低于 4 分（5 分制），且虚构项为 0。

### 9.4 工程验收

- E1：10 条回归用例 100% 返回合法结构化输出；

- E2：压测实测 P95 端到端时延不超过 30 秒；

- E3：第 7.4 节所列异常场景全部给出友好引导且不崩溃；超频调用返回 429 与明确提示。

## 十、指标与数据

本章定义产品上线后的观测指标体系与埋点方案，用于验证产品目标是否达成。

### 10.1 指标体系

| 类型 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北极星 | 改写结果"可直接使用率" | ≥ 65% | 回归集与用户验收的人工评分口径 |
| 护栏 | 虚构率 | = 0 | 一票否决 |
| 护栏 | AI 味词命中数 | = 0 | 负面词表扫描 |
| 护栏 | P95 端到端时延 | ≤ 30 秒 | 压测实测 |
| 护栏 | 接口错误率 | < 1% | 非法结构、超时、5xx 合计 |
| 参与度 | 反问补充率 | 观察项 | 回答追问的用户占比，反映反问设计质量 |
| 参与度 | 复制率 | 观察项 | 点击一键复制的会话占比 |
| 结果 | 投递后面试邀约变化 | 观察项 | 通过用户回访收集（User B 提出的滞后指标） |

### 10.2 埋点事件

| 事件名 | 触发时机 | 关键属性 |
| --- | --- | --- |
| rewrite_submitted | 提交改写请求 | 经历字数、JD 字数、是否携带 JD |
| rewrite_returned | 结果返回 | 耗时、四要素完整性标记 |
| suggestion_copied | 点击一键复制 | 无 |
| followup_answered | 提交追问补充 | 反问条数、补充条数 |
| error_shown | 展示异常提示 | 错误类型（空输入 / 超限 / 超时 / 结构损坏 / 限流） |

埋点仅记录脱敏指标，不记录简历正文内容。

## 十一、风险与应对

| 编号 | 风险 | 等级 | 影响 | 对策 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | LLM 虚构经历细节 | 高 | 用户面试翻车，产品负分 | 溯源校验加"待补充"占位加反问机制；验收一票否决 | 研发工程师 1 |
| R2 | 输出不稳定或结构损坏 | 中 | 体验差、验收失败 | JSON Schema 加低温度参数加固定回归集 | 研发工程师 1 |
| R3 | 隐私合规风险 | 高 | 用户信任崩塌 | 免注册、不落盘、页面明示、日志脱敏 | 研发工程师 1 |
| R4 | 时效不达标 | 低 | 用户流失 | 30 秒超时降级；压测实测 P95 | 研发工程师 2 |
| R5 | 调用成本被刷 | 中 | 成本失控 | 频率限制加验证码 | 研发工程师 1 |
| R6 | 回归集样本质量不足 | 中 | 验收失真 | 使用两位用户真实简历建集，评估先于开发 | 产品经理 |
| R7 | LLM 选型延迟 | 中 | 阻塞开发启动 | 准备两家备选 API，M0 里程碑前确认 | 研发工程师 1 |

## 十二、发布计划

本章给出从范围冻结到正式发布的里程碑路径与发布门禁条件。

### 12.1 里程碑

| 里程碑 | 内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 范围冻结 | 确认 LLM 选型，本文档 V1.0 正式冻结 | 研发确认选型；产品经理签发 |
| M1 开发 | 按第 8.5 节工作量完成开发，代码合入主干 | 功能全部合入；代码评审通过 |
| M2 内部验收 | 工程验收 E1 至 E3 与回归集评测 | 全部通过；回归集均分不低于 4 分 |
| M3 用户验收 | 用户验收 U1 至 U3 | 两位用户代表书面确认 |
| M4 发布 | GitHub Release v1.0.0，附 README 与使用说明 | 两位用户按 README 独立运行使用成功 |

### 12.2 发布门禁（Go / No-Go）

同时满足以下条件方可发布：虚构率为 0；AI 味词命中为 0；P95 时延不超过 30 秒；回归集均分不低于 4 分；U1 至 U3 全部通过。任一否决项未达成，则不发布并回退修复。

## 十三、开放问题与依赖

| 编号 | 问题 / 依赖 | 影响 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | LLM 选型确认（DeepSeek 级别 API，含备选） | 阻塞 M1 启动 | 研发工程师 1 | M0 |
| Q2 | Serverless 部署厂商选型 | 阻塞部署 | 研发工程师 1 | M1 |
| Q3 | 回归集样本量（12 至 15 条）是否充足 | 影响验收置信度 | 产品经理 + 用户代表 | M2 前 |
| Q4 | 无 JD 场景是否纳入后续版本 | 影响 V1.1 范围 | 产品经理 | V1.1 规划时 |

## 十四、版本规划

| 版本 | 内容 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 单条经历改写四要素、隐私声明、频率限制 | 本文档冻结后启动开发 |
| V1.1 | 一键复制导出增强、超过 300 字的超长输入支持、经历与岗位能力对应标注、本地历史记录 | V1.0 验收通过并结合用户反馈 |
| V1.2 | 全文简历诊断、多岗位批量改写、PDF 导出 | 累计 10 个以上有效用户反馈后评估 |
| 需求池 | 投递追踪、岗位百科、无 JD 通用润色模式 | 暂不排期 |

## 十五、评审记录

| 评审人 | 角色 | 结论 | 关键意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发工程师 1 | 后端 / 全栈 | 可行但有条件 | V1.0 范围无需调整可冻结；Prompt 工作需预留 3 至 4 人日；API Key 必须走 Serverless 代理；国产 LLM 选型待确认 |
| 研发工程师 2 | 前端 / AI 应用 | 可行但有条件 | 经历输入不超过 300 字、JD 不超过 2000 字；反问采用首版加可选补充再生成；可补充关键词仅提示不写入；回归集均分 4 分作为"可直接使用"的操作化口径 |

遗留事项：研发工程师确认 LLM 选型后，V1.0 范围正式冻结，进入开发排期（对应作业三：AI 辅助研发并发布产品 V1.0）。

## 附录

附录提供术语表与调研评审记录索引，便于读者查阅与溯源。

### 附录 A：术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| ATS | 申请人跟踪系统（Applicant Tracking System），机器简历筛选系统 |
| JD | 职位描述（Job Description），目标岗位的招聘说明 |
| STAR 法则 | 情境、任务、行动、结果的经历描述结构，本文"动作 + 方法 + 结果"为其精简变体 |
| LLM | 大语言模型（Large Language Model） |
| Prompt | 驱动大模型生成输出的指令与上下文 |
| JSON Schema | 约束输出结构的格式规范，用于保证四要素稳定返回 |
| P95 | 95 分位时延，95% 的请求在该时长内完成 |
| DoD | 完成定义（Definition of Done），验收标准 |
| 北极星指标 | 反映产品核心价值的单一关键指标 |
| 护栏指标 | 防止优化核心指标时损害体验或质量的约束性指标 |
| 回归集 | 固定的测试样本集合，每次改动后全量回归评分 |
| Serverless | 无服务器架构，按需执行、免运维的函数计算服务 |

### 附录 B：调研与评审记录索引

- User A 需求调研五问完整回答（存档于 GitHub 仓库 research/user-a-interview.md）；

- User B 需求调研五问完整回答（存档于 GitHub 仓库 research/user-b-interview.md）；

- 研发工程师 1《技术可行性评审意见（后端 / 全栈视角）》（存档于 GitHub 仓库 review/engineer-1-review.md）；

- 研发工程师 2《技术可行性评审意见（前端 / AI 应用视角）》（存档于 GitHub 仓库 review/engineer-2-review.md）。